|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | | | |  | | |
| **Møtereferat** | | Støttegruppemøte Sjøsystemer  Møte 2/2021 3. november 2021 | | | |
| **Tid (dato, fra kl til kl):** | | 2021-11-03 kl. 13:00-15:00 | | **Sted:** | FD Glacisgata |
| **Innkalt av (avd og navn):** | | KK Jon Inge Stensrud, FD | | | |
| **Ordstyrer:** | Jon Inge Stensrud, FD | | | **Referent:** | Jon Inge Stensrud, FD |
| **Deltakere:** | FD:  Jon Inge Stensrud  Inge Skribeland  Egil Daltveit  Øyvind Dunsæd  FST:  Andreas Michelsen  SST:  Arild Øydegard FSi:  Terje Nylund, FSI  Christian Urheim , KDA  Stian Kjensberg, Thales  Trygve Egenes, H. Henriksen | | | | |
|  | Hanne Sjøvold Hansen, Radionor Communication AS  Svein Erik Mykland, Umoe Mandal AS  Jon Gultvedt, NFM Group AS | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksliste:** | | Eventuell innleder, tid: | |
|  |  | |  |
|  | Referat fra forrige møte og agenda  Det var ingen merknader til referat fra forrige møte eller dagens agenda. | | FD |
|  | Status fra delportefølje sjø   * 1. Status utvalgte prosjekter (FD) * FD vil primo 2022 utgi oppdrag om konseptvalgutredning for standardfartøyer til Sjøforsvaret. Det må forventes at industrien blir involvert i mulighetsstudie. * Forsvarssjefen har mottatt en studie som del av grunnlaget for å presentere et forslag til ny overflatestruktur for Marinen til Stortinget i 2022.   FD gjennomgikk status i en rekke prosjekter.  P6096 MLU fregatt  P6380/1/2/3 Oppgradering Kystjegerkommandoen  P1082 NH90 Block 2 oppgradering  P6359 Fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet  P6624 MLU Indre kystvakt  P6618 MLU KV Harstad  Se presentasjonen for status i de respektive prosjektene.   * 1. Forsvarsindustrielle vurderinger (FD)   2 fullførte, 3 under utarbeidelse. Neste store blir KJK-prosjektene. Se presentasjonen for oversikt.  FSi ytret ønske om en tilbakemelding på sine innspill til FIV, i alle fall i de største prosjektene.  Det ble under dette punktet diskutert hvordan FSi kunne gi innspill til forsvarsindustriell vurdering av P1103 *Utvidet mellomløsning Ula-klassen*. Informasjonen som foreligger, tilgjengelig for FSi, gjør det svært vanskelig å gi en utfyllende vurdering. FD og FSi ble enige om at FSi skal gi FIV i to deler. Den første adresserer generelle anbefalinger og policyer for å engasjere nasjonal industri i uvb prosjekter. Den andre, som kan gjennomføres når det er klarlagt hva som skal omfattes av prosjektet, vil være spesifikk på hva nasjonal industri kan og bør få oppdrag om å gjennomføre. | | FD |
|  | Ubåt og vedlikeholdsfasiliteter på HOS  Kom Dunsæd orienterte om status i prosjektet og plan for vedlikeholdsfasilitet for felles ubåtvedlikehold på Haakonsvern.  Fsi bemerker at det ikke er etablert annen støttegruppe som omhandler ubåt. FD avklarer forholdet mellom industriaktiviteter ledet av VI 3 mot ubåt og Støttegruppe Sjø.  Det ble under dette punktet diskutert hvordan FSi kunne gi innspill til forsvarsindustriell vurdering av P1103 *Utvidet mellomløsning Ula-klassen*. Informasjonen som foreligger, tilgjengelig for FSi, gjør det svært vanskelig å gi en utfyllende vurdering. FD og FSi ble enige om at FSi skal gi FIV i to deler. Den første adresserer generelle anbefalinger og policyer for å engasjere nasjonal industri i uvb prosjekter. Den andre, som kan gjennomføres når det er klarlagt hva som skal omfattes av prosjektet, vil være spesifikk på hva nasjonal industri kan og bør få oppdrag om å gjennomføre. | | FD |
|  | Neste generasjon NSM  Oblt Skribeland orienterte om status i prosjekt P1081 Future NSM. Hensikten med prosjektet er å utvikle neste generasjons sjømålsmissil – Future NSM - i samarbeid med Tyskland. Målsettingen er et produksjonsklart missil i 2035. Norsk industri med KDA er involvert i tidligfasen og det er utstrakt samarbeid med forskningsmiljøer. Det er gjennomført en forsvarsindustriell vurdering for prosjektet som har konkludert med unntak fra FOSA og behov for tidligsamarbeid med industri. Prosjektet planlegges fremmet for beslutning i Stortinget våren 2023.  FSi var ikke engasjert i den FIV fordi dette var en gradert vurdering. | | FD |
|  | Teknologidag med Sjøforsvaret  Gjennomføres som planlagt 20-21 januar på Haakonsvern. Sjøforsvaret sender ut invitasjon. | | Sjøforsvaret |
|  | Programkonferansen 2022  Arrangeres som planlagt i Bergen 29 mars 2022. Det arrangeres støttegruppemøte dagen før.  Tema på programkonferansen må settes. Flere forslag ble diskutert.  FD og FSi sekretariat tar opp diskusjonen og fastsetter tema. | | FD |
|  | 1. Orientering fra FSi om aktiviteter det neste halve året   En rekke aktiviteter starter opp fysisk og listen for 2022 er lang.  Norge har blitt spurt om å være i lead på MSPO i Polen i september 2022. Vurderes av FD og industrien. | |  |